# SCOPE & TIMELINE

Portal Rancajaya - Platform Website Desa

Dokumen ini merangkum batasan pengerjaan proyek (Scope) dan linimasa (Timeline) pengembangan yang dilakukan selama masa pengabdian Mahasiswa KKN. Dokumen ini bertujuan untuk memperjelas batas tanggung jawab, fitur yang diserahkan, serta manajemen risiko.

## 1. Scope Project

Proyek "Portal Rancajaya" ini berfokus pada pengembangan dan peluncuran website representatif desa berbasis Static Site Generator (Astro) yang diintegrasikan dengan Sistem Manajemen Konten (Headless CMS Decap). Website ini ditargetkan untuk melayani kebutuhan informasi satu arah (berita, profil) dan etalase digital (UMKM & Pertanian).

## 2. Fitur yang Sudah Selesai (In-Scope)

Berdasarkan implementasi kode saat ini, fitur yang telah sukses dirampungkan meliputi:

- Infrastruktur Web Statis: Kecepatan tinggi dengan Astro dan TailwindCSS.

- Decap CMS Terintegrasi: Dasbor admin (di /admin/) dengan 9 koleksi skema konten (Berita, Halaman Beranda, Profil, Pertanian, Layanan, Wisata, UMKM, Galeri, Kelompok Tani).

- Otentikasi Netlify Identity: Akses log masuk (login) menggunakan sistem Email & Password (Git Gateway) tanpa perlu akun GitHub bagi aparat desa.

- Routing Dinamis: Laman detail berita dan portofolio terbentuk secara otomatis sesuai input dari CMS.

- Optimasi SEO Fundamental: Title tags, Meta Description, Open Graph (OG), dan implementasi Sitemap XML.

- Desain Responsif: Kompatibilitas optimal untuk resolusi mobile (ponsel) hingga monitor desktop.

## 3. Fitur yang Membutuhkan Data Stakeholder

Sistem dan strukturnya telah selesai, namun konten sesungguhnya masih menanti ketersediaan dari pihak desa:

- Teks utuh sejarah desa, visi, misi, dan sambutan Kepala Desa.

- Data inventaris Kelompok Tani (Gapoktan) beserta luasan lahannya.

- Katalog produk UMKM unggulan desa.

- Foto-foto otentik untuk latar belakang (hero image) beranda, wajah perangkat desa, dan thumbnail kegiatan.

## 4. Fitur Opsional (Bisa diaktifkan di kemudian hari)

- Halaman Spesifik UMKM: Skema data umkm dan wisata telah dirancang di CMS, namun layout halaman khusus untuk memamerkannya secara masif dapat dikembangkan di fase mendatang jika dirasa mendesak.

- Galeri Video: Saat ini difokuskan pada galeri gambar.

## 5. Fitur di Luar Scope KKN (Out-of-Scope)

Hal-hal berikut ini tidak termasuk dalam pengembangan pada fase ini:

- Sistem Pelayanan Surat Online Interaktif: Warga memproses dan mencetak KTP/KK secara otomatis via website (terlalu kompleks dan terkait privasi kependudukan Dukcapil).

- Payment Gateway / E-Commerce: Website tidak melayani transaksi jual-beli UMKM secara langsung; fungsi UMKM hanya sebatas etalase yang mengarah ke nomor WhatsApp penjual.

- Integrasi Database Kependudukan Nasional: Proyek ini merupakan website portal publik, bukan Sistem Informasi Desa (SID) untuk pendataan NIK rahasia.

## 6. Risiko Project

- Kurangnya Adopsi Teknologi: Perangkat desa mungkin mengalami kendala adaptasi awal dalam menggunakan dasbor CMS, sehingga pembaruan berita menjadi mandek.

- Aset Resolusi Rendah: Jika foto yang disediakan pecah (blur) atau terlalu raksasa (berat), estetika desain agraris dan kecepatan website akan terkompromi.

## 7. Asumsi

- Pemerintah desa memiliki setidaknya satu operator atau perangkat komputer dengan akses internet dasar untuk mengelola CMS.

- Pemerintah desa bersedia menyediakan dokumen teks Visi/Misi dan Sejarah secara resmi (bukan draf lisan).

## 8. Dependensi

- Netlify Platform: Website sangat bergantung pada ekosistem gratis Netlify (Identity & Git Gateway) agar pipeline build berjalan.

- GitHub Repository: Repositori GitHub diperlukan sebagai basis penyimpanan kode. Admin/operator tidak perlu tahu cara kerja GitHub, tetapi repositori ini tidak boleh dihapus.

## 9. Timeline Mingguan

- Minggu 1: Riset & Prototipe (Analisis TitikTemu lama, Pembuatan Struktur Astro).

- Minggu 2: Pengembangan UI/UX (Pembuatan komponen Tailwind, Hero, Footer, Layout).

- Minggu 3: Integrasi CMS & Otentikasi (Pemasangan Decap CMS, Netlify Identity, migrasi hardcoded teks menjadi Collections).

- Minggu 4: Pengumpulan Data & UAT (User Acceptance Testing) (Saat ini: Pengisian konten asli, serah terima, dan pengarahan tata cara pemakaian admin).

## 10. Milestone

- Repository Initialized & Local Server Running.

- Desain Statis (Static Pages) Rampung (Beranda, Profil, Pertanian, Layanan, Informasi).

- CMS Decap & Git Gateway Terhubung (Mampu menarik data lokal ke panel web).

- Deploy ke Production (Netlify Live Link aktif dan SSL terpasang).

- Pengisian Data Awal (Seeding) oleh Mahasiswa & Desa.

## 11. Deliverables

- Kode Sumber Website (Repository GitHub).

- URL Live Production (Portal Netlify).

- Buku Panduan Teknis (Tutorial Setup Netlify CMS).

- Dokumen Analisis Bisnis (Paket 5 Dokumen ini).

## 12. Rencana Serah Terima

Pelatihan admin akan dilakukan dengan demonstrasi langsung pengunggahan satu berita dari tahap mengetik hingga terbit (publish). Admin utama akan diundang (invite) melalui Netlify Identity dan dipandu hingga berhasil mengubah sandi (password) pertama kali.